# 2014-10-26小店快跑会议纪要

1. 与会人员

参与会议的人员有黄磊、韦冠星、张龙、杨金、谌启亮。

1. 会议地点

深圳海岸城天利名城6楼谋面

1. 会议内容
2. 确立项目开发完成周期

2个月内

1. 确立项目任务分工

张龙负责后台开发，杨金负责android开发，谌启亮负责ios开发，刘元军负责美术设计，韦冠星负责产品设计，黄磊跟进产品开发进度、协调安排产品研发各项事宜。

1. 就项目研发环节的一些具体问题做出了讨论：
2. 用户登录问题：
3. 登录验证问题：服务端使用简单cookie
4. 店铺多用户问题：一个账号可多人登录，用硬件唯一码来区分同一账户下的多个实际用户。（一部分原因是出于运营结算的考虑。比如如果每个店铺多个用户使用算多个推广绩效，这样会增加推广成本）
5. 定位问题
6. 优先顺序：优先wifi其次GPS再次GPRS
7. 定位不准的调整：根据用户填写的收货地址来手工查找其经纬度。
8. 用户不在收货地点使用软件订货情况暂时排除。
9. 需求讨论
10. 不考虑用户追加改单的情况（杨金提出）。
11. 根据运营角度，增加店铺用户打开软件开启接单，客户端后台自动定时开启接单。
12. 推送方案问题

a、使用第三方信鸽推送。

1. 结论

会议确立了项目构成的基本人员并且定了时间分配了任务，就一些具体细节问题也做出了讨论，并且全部问题都达成了一致的协定。